České vysoké učení technické
Fakulta elektrotechnická

Infrastruktura
Systém elekronických voleb
E-volby

# Úvod
Infrastrukturu projektu E-volby lze rozdělit na čtyři části. A to na komunikaci, správu kódu, řízení projektových úkolů a prezentaci projektu. Vhodně zvolená infrastruktura je klíčovým prvkem k úspěchu projektu.
# Komunikace
Komunikace v týmu probíhá na dvou úrovních. Kromě pravidelných týmových schůzek je to komunikace neosobní.
Individuální komunikace mezi členy týmu je realizována pomocí komunikačního programu ICQ a e-mailových zpráv. Tato forma komunikace není upřednostňována a je využívána výhradně pro konzultace k tématům specifickým pouze pro komunikující.
Pro potřeby komunikace celého týmu je využit systém Google Wave. Nabízí přehlednou vláknovou komunikaci pro všechny zůčastněné, možnost upravovat a mazat libovolné příspěvky, uchovává celou historii komunikace a umožnuje online komunikace, změny prováděné jedním člověkem jsou v reálném čase zobrazovány ostatním.
# Prezentace projektu
Za prezentační server projektu byl vybrán systém Google Code. Systém nabízí přehledné hostování opensource projektů a poskytuje nástroje nutné k vývoji.
Pro prezentaci je využitý systém wiki stránek, kde na hlavní projektové stránce jsou všechny důležité informace o projektu a odkazy na dokumentaci. Přezentace času stráveneho prací na projektu je vyřešena pomocí tabulky v systému Google Docs, kde si každý člen sám zapisuje kdy co dělal a jak dlouho to trvalo.
# Řízení projektových úkolů
Správa a zadávání úkolu je realizována pomocí Issues v systému Google Code, který vychází z principu fungování softwaru Trac. Takto jsou zadávány všechny projektové úkoly, vždy po společné dohodě o směřování práce na týmové schůzce.
Pro každou práci na projektu je v systému vytvořena nová Issue, která je akceptována konkrétním členem týmu. Po splnění zadané práce tento člen týmu příslušnou Issue ukončí a dojde k jejímu uložení do archivu.
Toto řešení zajišťuje efektivní dělení práce, správu hotových součástí a zpětně ukazuje, jak vývoj probíhal.
# Správa kódu a souborů
Pro správu kódu a souborů je použitý systém správy verzování Subversion, s repozitářem uloženým na stránkách projektu. Nové verze kódu jsou nahrávány vždy po dokončení práce, případně i v iteracích během práce, pokud jde rozsáhlé úpravy.
Verzování kódu je nutnost při týmové práci, kde se na vývoji podílí více osob ve stejný čas. Subversion umožuje snadné nahrání kódu na server i jeho stažení a aktualizaci na novější verzi. Plugin do vývojového prostředí NetBeans kromě standardních funkcí samostatného klienta pro subversion navíc umožňuje zobrazení informací o verzování přímo při úpravě kódu, ve formě zabarvení řádků, které jsou přidané, upravené nebo smazané.