České vysoké učení technické
Fakulta elektrotechnická

Záverečná projektová správa
Systém elekronických voleb
E-volby

# Úvod
## Stručný popis projektu
Projekt elektronických volieb má za úlohu vytvoriť funkčný systém, ktorý bude umožňovať voliť pri akýchkoľvek voľbách elektronicky a to tak z hlasovacích terminálov, ako aj webového rozhrania.

## Členovia teamu
- Tomáš Čerevka (cerevtom@fel.cvut.cz, 496098386)
  - Zodpovedný za Java FX applet
- Honza Zahula (zahuljan@fel.cvut.cz, 319482525)
  - Zodpovedný za väčšinu modifikácií v Java EE kóde
- Pavel Valenta (valenpa4@fel.cvut.cz, 308348212)
  - Zodpovedný za modifikácie GUI, generovanie emailov a časť dokumentácie (prevažne SI3)
- Rado Murin (murinrad@fel.cvut.cz, 177614461)
  - Zodpovedný za dokumentáciu (prevažne SI2), generovanie výsledkov po odvolení a koordinovanie smerovania projektu

## Projektový hosting
Celý projekt je hostovaný na stránke http://code.google.com/p/evolby/
kontakt: evolby2010@gmail.com.

# Vstupný projekt
(Výstupná správa vstupného projektu sa nachádza tu.)
## Stav obdržaného projektu
Projekt, sme obdržali v polofunkčnom stave. Dokumentácia k nemu bola dostačujúca pre rýchle pochopenie funkcií. Obdržali sme ju v Enterprise Architect podobe a v pdf.
### Čo fungovalo
V systéme bolo funkčné prihlasovanie a poloautomatické rozlišovanie rolí: administrátor, komisár a volič. Systém dokázal vytvoriť voľby a k ním volebné udalosti. K týmto udalostiam sa dali pridať voliči, ktorí sa vedeli nominovať. Volebný proces bol teda v princípe takmer funkčný. V kóde bolo viditeľné, že posledný hlas voliča je platný.

### Čo nefungovalo
Volebný applet fungoval len na jednom zo štyroch našich počítačov a nepodarilo sa nám zistiť príčinu tohoto javu. Generovanie výsledkov a ani rozlišovanie role kandidáta a voliča neexistovalo. Systém neumožňoval posielanie informatívnych emailov, nepodporoval privilegované akcie(vysvetlené nižšie). Celý applet bol príliš veľký hľadiac na jeho funkciu. Bezpečnosť uložených hlasov neexistovala, predpokladáme, že z debug dôvodov.

## Zhodnotenie obdržaného projektu
Obdržaný projekt bol na dobrej ceste k želanému výsledku, avšak jeho komplexnosť a veľkosť znemožňovala akékoľvek zmysluplné pokračovanie pre team, ktorý má životnosť 3-4 mesiace.
Ako nešťastné sme kategorizovali rozhodnutie ostať pri aplikačnom servery Glassfish 2.x a v dokumentácií nevysvetlené rozhodnutie použiť pre samotné volenie technológiu JavaFX. Glassfish 3 podporuje oveľa viac funkcií ako GF2.x, mimo iného aj Framework na Unit Testovanie kódu v EJBs. JavaFX je aktuálne vo fáze kompletného prerábania a preto máme pochybnosti, že jej kód bude ľahko čitateľný pre budúcnosť. Ako ďalší problém projektu sme identifikovali jeho dokumentáciu. Implementácia a popis v dokumentácií boli nekonzistentné a kvôli veľkosti projektu trvalo značný časť tento fakt opraviť.
Systém hlasovania v princípe fungoval, ale jeho realizácia nebola v súlade so žiadnym reálnym volením. Celý bol zjednodušený na základnú ideu hlasovania.
Projekt avšak obsahoval aj pozitívne vlastnosti. Návrh bol urobený s veľkým dôrazom na bezpečnosť, kód bol napísaný prehľadne. Vďaka tomu, je aj v pomerne zložitej architektúre jednoduché nájsť čo príslušná časť kódu robí. Rozdelenie rolí na voter, commissar a administrator hodnotíme taktiež pozitívne.
# Výstupný projekt
## Rozhodnutia o smerovaní projektu
Uvažujúc veľkosť a zložitosť projektu a čas, ktorý sme mali na tento projekt vyhradený rozhodli sme sa, že projekt bude pokračovať len vo forme volieb do akademického senátu FEL ČVUT. Funkcionalitu lokálnych volieb sme odstránili.
S týmto rozhodnutím prišlo automaticky rozhodnutie pridať funkčný požiadavok na rozlišovanie role voliča a spolupráca so školskou databázou.
Kvôli nedokonalosti(veľkosť a nespustiteľnosť) existujúceho Java FX appletu sme sa ho rozhodli úplne prepísať.

## Odvedená práca
Do projektu sme priviedli množstvo vylepšení.
Prvým je úprava UML modelov a dokumentácie tak, aby boli konzistentné s implementáciou a nedochádzalo k zmäteniu nasledujúceho týmu. Za jednu z najdôležitejších úprav považujeme prepis tutoriálu, ktorý v dodanom stave nebol dostačujúci na rýchlu inštaláciu. V aktuálnom stave by mal zaručiť, že nasledujúci team sa v projekte zorientuje oveľa rýchlejšie ako my.
Z hľadiska kódu sa v začiatkoch práce podarilo odstrániť značnú časť bugov. Ďalšou odvedenou prácou bola implementácia funkčných požiadavkov. Z nich by sme najviac vyzdvihli implementáciu privilegovaných akcií - pri každej potenciálne zneužiteľnej činnosti je vyžadovaný súhlas väčšiny komisárov. Ďalšími dôležitými prácami boli preklad volebného GUI, pridanie generovania víťazov a sprehľadnenie GUI.
JavaFX applet bol tiež úplne prepísaný.

## Zhodnotenie našej práce
Z funkčných požiadavok sa nám podarilo implementovať takmer všetky okrem :
- Volič môže byť informovaný e-mailom.
- Užívateľ sa bude prihlasovať školským loginom a vygenerovaným jednorazovým heslom
Užívatelia sú autentizovaní pomocou vygenerovaných hesiel a loginov získaných zo školskej databázy
Systém generuje výsledky v súlade s internými predpismi akademického senátu

Tieto požiadavky sme implementovali len čiastočne, alebo vo forme kódu v komentároch. Dôvod nájdeme v databáze. Počas našej práce sa nám nepodarilo rozhodnúť ako bude prebiehať napojenie na školskú databázu.
Kvôli neprehľadnej dokumentácií a nedostatku skúsenosti s projektom takejto veľkosti sme sa rozhodli ponechať systém na Glassfish 2.x s volebným appletom v Java FX a nepodnikli sme žiaden výrazný refaktoring. Prvé dve rozhodnutia s odstupom času hodnotíme negatívne.
Medzi ďalšie negatíva hodnotíme podcenenie problémov s integráciou a nedostatočnú komunikáciu medzi členmi týmu.
Pozitívne hodnotíme náš realistický prístup a snahu sa odpútať od debug prevedenia volieb, kde bezpečnosť nebola vôbec implementovaná. Zároveň považujeme za pozitívum kvalitné spracovanie dokumentácií a prístup k nej ako k forme komunikácie s pokračovateľmi.

# Plány pre pokračovateľov
## Zoznámenie sa s projektom
Pre rýchle pochopenie projektu odporúčame si ho čo najskôr nakonfigurovať na vlastných počítačoch pomocou priloženého návodu. Pre rýchle zoznámenie s projektom, má slúžiť tento dokument. Pre pochopenie architektúry a filozofie aplikácie je potrebné si prečítať dokumenty návrh a analýza. Po prečítaní týchto dokumentov by mal pokračovateľ byť schopný úprav a ďalších návrhov na zlepšenie.

## Návrhy pre pokračovateľov
Systém je funkčný, avšak má ďaleko od dokonalosti. Preto prichádzame s nasledujúcim zoznamom možných pokračovaní:
- Prechod na Glassfish3
  - Momentálne je deploy v Glassfish 3 nemožný. Navrhujeme identifikáciu problémov s prechodom na tento server a prejsť naň.
  - Po prechode by sa mali vytvoriť unit testy biznis logiky v EJBs
- Lokalizácia
  - Navrhujeme text z kódu exportovať do textového súboru a vytvoriť tak podklad pre lokalizáciu systému
- Parametrizácia volieb
  - Momentálne sú parametre volieb natvrdo napísané v kóde, navrhujeme ich parametrizácia keď ich vytvára administrátor
- Prepojenie s Fel ID
  - Systém momentálne autentifikuje a autorizuje len na základe dummy databázy. Pre reálnu aplikáciu bude potrebné vyriešiť ako autorizovať a autentifikovať všetkých členov akademickej obce.
- Fotky kandidátov a zobrazenie kandidátiek
  - Volebný applet obohatiť o fotky a podrobné informácie o kandidátoch
- Logovanie
  - umožniť logovanie udalostí do systémových logov pre jednoduchší debugging
- Zrušenie systému "last vote counts"
  - Z bezpečnostného hľadiska je táto funkcia potenciálne nebezpečná. Umožňuje totiž zistiť kto ako hlasoval. Vyžaduje si komplexnejšiu bezpečnostnú analýzu
- Tlač výsledkov
  - Vytvoriť CSS pre tlač
- Zrušenie JavaFX appletu
  - Ak sa nenájde reálny dôvod (nie zvedavosť) pre ponechanie tohoto appletu tak ho odporúčame nahradiť obyčajnou stránkou. Zjednoduší sa integrácia.

## Ostatné návrhy

# Záver
Prácu na projekte hodnotíme pozitívne.
Sme presvedčení, že sme postupovali so správnymi myšlienkami a za výsledkom si stojíme.